# 飞书企业数据中心 MVP 技术挑战任务书

双人独立开发能力评估

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 任务对象 | 两名技术人员分别独立完成 |
| 基准周期 | 10 个工作日 |
| 补交窗口 | 最多 2 个工作日 |
| 评分方式 | 100 分制并设置安全红线 |
| 文档版本 | V1.0 2026 年 10 月 13 日 |

我希望你们在相同条件下分别独立完成同一个 MVP。最终评价不以页面数量或口头表达为主，而以业务理解、端到端完成度、安全性、稳定性、代码质量和交付能力为准。

阅读顺序  先理解业务，再确认范围，最后查看验收和评分规则。

# 一 任务目的

本任务要验证两名技术人员能否把一个真实业务设想转化为可运行、可验证、可维护的系统。两人收到相同的需求、测试账号、样例数据和时间窗口，各自在独立代码仓库中完成开发。最终按照同一套测试用例和评分标准验收。

本次交付是测试环境中的 MVP，不直接接触真实财务资料，也不要求建设完整企业知识问答平台。核心目标是跑通文件归档和日报总结两个闭环，并证明权限、日志、失败重试和重复执行处理正确。

# 二 业务背景

公司的理想状态是把飞书作为云端数据中心。企业文件、制度、项目资料和经批准的财务资料按照部门、类型和保密等级沉淀到飞书；GPT 或其他应用通过 Connect 调用统一接口完成上传、查询和自动化处理。管理层每天能够收到基于真实日报数据生成的经营摘要。

飞书在这个系统中承担正式数据源和权限载体。GPT 只处理经过授权的数据，不保存飞书应用密钥，也不能绕过飞书权限直接读取内容。Connect 在本任务中指自定义连接器，优先采用 MCP 形式；底层业务能力应同时具备清晰的服务接口，避免所有逻辑都写在 MCP 工具中。

# 三 一期业务闭环

## 文件入口流程

入口
本地文件或 GPT 产物  →  Connect 或 MCP  →  集成服务  →  飞书云盘或知识空间  →  文件台账

1  用户上传文件，并提供部门、文件类型、保密等级和目标空间。

2  系统校验用户身份、目标空间权限、文件格式和大小。

3  系统计算文件哈希，识别重复文件和版本变更。

4  系统通过飞书开放接口上传文件；支持的 Office 文件可导入为飞书在线文档。

5  系统把飞书文件标识、链接、来源、责任人和处理状态写入文件台账。

6  Connect 返回可核验的飞书链接和归档结果。只有飞书写入和台账记录都成功，任务才算完成。

## 日报出口流程

出口
员工日报多维表格  →  每天 20 点定时任务  →  GPT 总结  →  管理汇总表  →  飞书机器人推送

1  员工通过飞书多维表格提交结构化日报，每人每天最多一条有效记录。

2  系统在 Asia Shanghai 时区每天 20 点查询当天应交人员和已交日报。

3  系统识别正常提交、迟交、重复提交和未提交人员。

4  系统把经过权限过滤的日报内容交给 GPT，按固定管理模板生成摘要。

5  系统保存摘要、来源记录和执行日志，再通过飞书机器人发送给指定管理者。

6  同一天任务重复执行时不得重复发送；应更新原结果或明确生成修订版。

# 四 系统组成

| 组成 | 职责 |
| --- | --- |
| Connect 或 MCP | 向 GPT 暴露受控工具，例如文件归档、查询归档状态和手动触发日报汇总。 |
| 集成服务 | 保存业务规则，负责鉴权、飞书 API 调用、模型调用、错误处理、审计和幂等。 |
| 飞书云盘和知识空间 | 保存正式文件并承载部门目录与访问权限。 |
| 飞书多维表格 | 保存文件台账、员工日报、管理摘要和任务执行记录。 |
| 任务调度器 | 在每天 20 点触发汇总；同时提供受权限控制的手动补跑能力。 |
| 模型服务 | 完成文件分类建议和日报总结，不直接保存飞书密钥。 |
| 飞书机器人 | 向指定个人或群聊发送摘要、缺交名单和执行失败通知。 |

# 五 MVP 必做范围

| 编号 | 能力 | 最低要求 |
| --- | --- | --- |
| R1 | 飞书应用鉴权 | 服务端获取并缓存访问令牌；密钥只从环境变量或密钥服务读取。 |
| R2 | 文件归档工具 | 至少支持 PDF DOCX XLSX TXT 四类测试文件上传到指定飞书目录。 |
| R3 | 归档台账 | 记录文件标识、链接、哈希、部门、保密等级、来源、责任人、版本和状态。 |
| R4 | 重复与版本处理 | 同一文件重复提交不重复归档；内容变化时生成可追踪的新版本或版本记录。 |
| R5 | 日报数据结构 | 在多维表格中建立员工、日期、完成事项、关键数据、问题、明日计划等字段。 |
| R6 | 日报定时汇总 | 每天 20 点查询当日日报，识别未交人员并调用模型总结。 |
| R7 | 摘要回写和推送 | 保存管理摘要及来源，再通过机器人发送给指定管理者。 |
| R8 | 幂等和重试 | 重复执行不重复发消息；飞书或模型短暂失败时可重试且不丢数据。 |
| R9 | 权限和审计 | 普通用户无法读写财务测试空间；关键操作可追踪到人员、时间和结果。 |
| R10 | 运行和交付说明 | 提供可复现部署、配置、测试和演示说明，不依赖开发者本机隐含状态。 |

## 一期明确不做的内容

不迁移企业全部历史文件，只使用统一提供的测试文件。

不建设面向全公司的完整 RAG 或向量知识问答系统。

不接入真实 CRM ERP 财务软件或生产数据库。

不处理真实财务数据、客户隐私数据和员工敏感信息。

不要求私有化大模型、模型训练、复杂音视频解析和移动端应用。

不以后台界面精美程度代替核心流程完成度。

# 六 数据和权限要求

## 文件台账字段

| 级别 | 字段 |
| --- | --- |
| 必填 | 文件名称 文件标识 飞书链接 文件哈希 所属部门 文件类型 保密等级 上传人 来源 上传时间 处理状态 |
| 建议 | 责任人 版本号 原文件标识 错误信息 模型处理状态 最后更新时间 |

## 日报字段

| 类别 | 字段 |
| --- | --- |
| 身份 | 日期 员工 部门 提交时间 |
| 工作 | 今日完成 关键数据 未完成事项 遇到的问题 明日计划 |
| 管理 | 需要协助 需要老板决策 附件 提交状态 |

## 权限分级

| 等级 | 访问原则 | 示例 |
| --- | --- | --- |
| 公司公共 | 全员可读 指定人员可写 | 制度 培训材料 公共模板 |
| 部门内部 | 本部门成员可读 部门负责人可管理 | 销售 项目 交付资料 |
| 管理层 | 管理层和指定应用可读 | 经营摘要 部门汇总 |
| 财务机密 | 老板 财务负责人 专用应用身份 | 模拟预算 财务汇总 |

财务测试空间必须单独授权。使用高权限应用身份时，程序仍需在业务层检查当前操作者和目标空间，不能因为 API 调用成功就认为访问合理。

# 七 模型总结要求

日报总结必须以结构化日报为输入，并保留原始记录链接。模型输出至少包含以下内容：

今日核心进展和关键经营数据；

各员工完成情况；

未完成、延期和阻塞事项；

需要管理者决策的事项；

明日重点；

未提交日报人员；

本次总结引用的日报记录标识。

模型不得补写日报中不存在的事实。缺少信息时应明确标注信息不足。总结失败时，系统必须保留原始日报和任务状态，并向管理者发送失败通知或进入可重试队列。

# 八 技术实现要求

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 架构 | 业务逻辑与 MCP 适配层分离。即使暂时不接 ChatGPT，也能通过测试接口验证核心能力。 |
| 鉴权 | 飞书应用密钥和模型密钥不得出现在代码仓库、日志、截图或前端。 |
| 配置 | 目标文件夹、知识空间、多维表格、接收人和执行时间必须可配置。 |
| 幂等 | 文件上传、台账写入、日报汇总和消息发送均需设计唯一业务键。 |
| 日志 | 至少记录请求标识、操作者、目标资源、开始时间、结束时间、状态和错误。 |
| 测试 | 核心业务规则需要自动化测试；外部 API 可使用模拟服务或测试租户验证。 |
| 部署 | 允许使用任意成熟语言和框架，但必须提供一条命令或清晰步骤启动。 |
| AI 工具 | 允许使用 AI 辅助开发，但开发者必须解释关键代码、数据流和安全设计。 |

# 九 交付物

| 编号 | 交付物 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| D1 | 源代码仓库 | 完整提交历史，不接受只交压缩包或最后一次大提交。 |
| D2 | 架构说明 | 系统结构、数据流、权限边界、关键取舍和已知限制。 |
| D3 | 部署说明 | 环境要求、配置项、初始化步骤、启动和停止方法。 |
| D4 | 接口说明 | REST 接口和 MCP 工具定义，包括输入、输出、错误和权限。 |
| D5 | 测试报告 | 自动化测试结果和本任务规定的验收用例结果。 |
| D6 | 演示环境 | 评审现场可以从零完成文件归档和日报汇总。 |
| D7 | 问题清单 | 未完成项、临时方案、安全风险和下一步建议。 |

# 十 周期和里程碑

基准周期为 10 个工作日。计时从测试租户、飞书应用、目标空间、模型密钥、测试账号和样例数据全部可用后开始。若外部审批或平台故障阻塞，开发者应在发现后 2 小时内记录证据；经确认的外部阻塞时间不计入开发周期。

| 时间 | 目标 | 提交证据 |
| --- | --- | --- |
| 启动前 | 环境准备 | 测试租户 应用权限 目录 表格 机器人 模型密钥和样例数据全部就绪 |
| 第 1 日 | 理解与设计 | 需求复述 架构图 数据模型 接口草案 风险清单 |
| 第 2 日 | 基础接入 | 飞书鉴权 连接测试 日志框架 配置管理 |
| 第 3 至 4 日 | 文件入口 | 文件上传 目录路由 台账写入 去重和版本处理 |
| 第 5 日 | 中期检查 | 现场演示文件归档闭环 提交当前测试结果和剩余计划 |
| 第 6 至 7 日 | 日报数据 | 日报表结构 查询规则 缺交识别 总结模板 |
| 第 8 日 | 自动推送 | 20 点任务 模型总结 回写 飞书机器人推送 |
| 第 9 日 | 安全与稳定 | 权限 幂等 重试 异常通知 自动化测试 |
| 第 10 日 | 最终交付 | 冻结功能 提交文档 独立部署 完成验收演示 |
| 第 11 至 12 日 | 补交窗口 | 仅修复未通过项并扣除延期分 第 12 日后不再计入新功能 |

# 十一 验收测试

| 编号 | 场景 | 预期结果 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| T1 | 上传普通文件 | 授权用户上传销售流程文档，飞书文件和台账记录都可核验。 | 通过或失败 |
| T2 | 上传财务文件 | 有权限用户可上传模拟预算文件，普通用户被拒绝且留下审计记录。 | 通过或失败 |
| T3 | 重复上传 | 同一文件重复提交不产生两份有效归档记录。 | 通过或失败 |
| T4 | 版本变化 | 修改后的同名文件能够形成新版本关系，不覆盖得无法追踪。 | 通过或失败 |
| T5 | 日报完整性 | 员工 A 和 B 已提交，员工 C 未提交；系统准确输出缺交名单。 | 通过或失败 |
| T6 | 管理摘要 | 员工 B 日报含风险和决策请求；摘要准确展示并保留来源链接。 | 通过或失败 |
| T7 | 定时执行 | 任务按 Asia Shanghai 20 点执行，同时支持使用同一逻辑手动触发。 | 通过或失败 |
| T8 | 重复执行 | 同一天重复运行不重复推送，结果可更新或生成明确修订版。 | 通过或失败 |
| T9 | 外部服务失败 | 模型或飞书 API 暂时失败后任务可重试，数据不丢失且状态可见。 | 通过或失败 |
| T10 | 独立部署 | 评审者按照文档在干净环境中启动并完成核心流程。 | 通过或失败 |

# 十二 评分标准

| 评分项 | 分值 | 评分重点 |
| --- | --- | --- |
| 业务理解与架构 | 10 | 能准确解释入口、出口、数据主权、权限边界和一期范围；架构不过度设计。 |
| 文件入口闭环 | 18 | 真实完成上传、路由、台账、去重、版本和结果回传。 |
| 日报出口闭环 | 22 | 真实完成日报查询、缺交识别、定时总结、回写和机器人推送。 |
| 数据与权限安全 | 15 | 最小权限、财务隔离、密钥保护、授权检查和审计完整。 |
| 稳定性与异常处理 | 10 | 幂等、重试、超时、失败状态和重复执行处理可靠。 |
| 代码与工程质量 | 15 | 结构清晰、配置合理、提交规范、测试有效、可维护。 |
| 文档与独立交付 | 5 | 他人可以按文档部署、运行、定位问题。 |
| 演示与技术答辩 | 5 | 现场演示真实、表达清楚，能够解释关键代码和取舍。 |
| 合计 | 100 | 所有分数以第 10 个工作日冻结版本和现场证据为准。 |

## 完成度和总分上限

| 交付状态 | 总分规则 |
| --- | --- |
| 只有方案 页面或录屏，没有真实 API 流程 | 总分不超过 25 分 |
| 只完成文件入口或只完成日报出口其中一个闭环 | 总分不超过 59 分 |
| 两个流程都有演示，但数据为写死或未真实调用飞书和模型 | 总分不超过 49 分 |
| 两个闭环跑通，但存在明显数据丢失 重复发送或越权风险 | 总分不超过 69 分 |
| 两个闭环跑通并通过核心验收，没有安全红线 | 可以进入 70 分以上 |
| 完成全部要求且表现出生产化意识和良好交付能力 | 可以进入 85 分以上 |

## 安全红线

把飞书应用密钥、模型密钥或访问令牌提交到代码仓库、日志、截图或前端。

普通用户能够读取、下载或总结财务测试空间的数据。

使用真实敏感数据进行测试，或把未经批准的数据发送给外部模型。

伪造接口调用、测试结果、提交记录或现场演示数据。

出现前三项时该版本判定为不通过，总分上限为 59 分；出现伪造行为时终止评估。修复安全问题后可以记录技术修复能力，但不能抹去原始结果。

## 延期计分

第 10 个工作日结束时冻结基础功能分，未完成项按零分计算。

第 11 和第 12 个工作日允许补交，每延迟 1 个工作日扣 2 分，最多扣 4 分。

第 12 个工作日结束后不再接收新增功能，只允许提交说明和已有证据。

经确认的外部权限审批或平台故障不扣分，但必须及时记录时间、影响和替代方案。

提前完成不直接加分。提前版本通过全部验收后，可在工程质量和交付能力项中体现优势。

# 十三 评分等级

| 总分 | 结论 | 能力判断 |
| --- | --- | --- |
| 90 至 100 | 强 | 能独立负责类似项目，兼顾业务、安全、工程和交付。 |
| 80 至 89 | 较强 | 能够完成主流程，工程意识较好，少量问题可快速修复。 |
| 70 至 79 | 合格 | MVP 可用，但需要资深人员把关安全、架构或稳定性。 |
| 60 至 69 | 偏弱 | 完成部分功能或存在明显风险，暂不适合独立负责。 |
| 0 至 59 | 不通过 | 未完成端到端闭环，或触发安全与真实性问题。 |

# 十四 公平评估规则

两人使用相同任务书、相同开始时间、相同测试数据和同等级账号权限。

两人分别使用独立私有代码仓库，不共享业务代码和实现方案。

所有需求澄清必须记录在共享渠道，同一个答案同时提供给两人。

允许查阅官方文档、使用开源组件和 AI 辅助开发，但必须声明主要依赖并能够解释代码。

评审顺序随机，两人使用相同演示脚本、相同测试账号和相同问答时长。

最终评分由运行证据、代码检查、测试结果和现场答辩共同决定，不凭个人印象调整。

# 十五 最终演示安排

| 时间 | 环节 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 15 分钟 | 完整演示 | 从上传普通文件开始，完成台账检查、日报汇总和机器人推送。 |
| 10 分钟 | 代码检查 | 随机解释鉴权、幂等、权限判断、定时任务和错误处理代码。 |
| 10 分钟 | 故障测试 | 现场制造重复请求、模型失败或无权限访问，观察系统处理。 |
| 10 分钟 | 技术答辩 | 说明架构取舍、未完成项、生产化差距和下一步计划。 |

# 十六 最终评分表

| 评分项 | 满分 | 人员 A | 人员 B | 评审备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 业务理解与架构 | 10 |  |  |  |
| 文件入口闭环 | 18 |  |  |  |
| 日报出口闭环 | 22 |  |  |  |
| 数据与权限安全 | 15 |  |  |  |
| 稳定性与异常处理 | 10 |  |  |  |
| 代码与工程质量 | 15 |  |  |  |
| 文档与独立交付 | 5 |  |  |  |
| 演示与技术答辩 | 5 |  |  |  |
| 延期扣分 |  |  |  |  |
| 最终总分 | 100 |  |  |  |

评审结论应说明两人的具体差异，例如业务理解、调试速度、安全意识、代码质量、独立交付或答辩能力。不得只写最终分数。

# 十七 开工前检查

□ 两套权限等级相同的测试账号；

□ 飞书自建应用及所需文档、多维表格、机器人权限；

□ 公共、部门、管理层和财务测试空间；

□ 文件台账、日报表和管理汇总表；

□ 模型 API 测试密钥和使用额度；

□ 员工 A、员工 B、员工 C 和管理者测试身份；

□ 普通文档、模拟财务表、重复文件和版本变化文件；

□ 独立代码仓库、统一提交截止时间和共享答疑渠道。

# 附录 官方接口参考

飞书上传文件

飞书创建导入任务

飞书创建知识空间节点

飞书添加文档权限

飞书查询多维表格记录

飞书发送消息

飞书获取应用访问令牌

OpenAI MCP 服务